**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

от 06.03.2017г. № 127

с. К е м л я

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы»

В соответствии с решением Совета депутатов Ичалковского муниципального района «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ичалковского муниципального района «О районном бюджете Ичалковского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 28.12. 2015г. №222» и решением Совета депутатов Ичалковского муниципального района «О районном бюджете Ичалковского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 26.12. 2016г. № 27 **п о с т а н о в л я ю**:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Ичалковского муниципального района 31.03.2015года №237(с изменениями, внесенными постановлением администрации от 28 мая 2015 г. №356), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы раздел «Источник и объем финансирования» изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет –356112,29 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 33049,70 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 282674,96 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Ичалковского муниципального района – 40387,63 тыс. рублей.

 **Объем финансирования по годам:**

2015 год – 24470,06 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 17724,73 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Ичалковского муниципального района – 6745,33 тыс. рублей;

2016 год – 25875,97 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 15324,97 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Ичалковского муниципального района – 10551 тыс. рублей;

2017 год – 42909,3 тыс. руб., в т. ч. за счет средств республиканского бюджета – 36015 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Ичалковского муниципального района –6894,3тыс. рублей;

2018 год – 186126,8 тыс. руб., в т. ч. за счет средств республиканского бюджета – 178160 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Ичалковского муниципального района –7966,8 тыс. рублей;

2019 год – 76730 тыс. руб., в т. ч. за счет средств республиканского бюджета – 68500 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета Ичалковского муниципального района –8230 тыс. рублей».

1.2. Приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Ичалковского

 муниципального района А.А. Сусенков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  Приложение к постановлению администрации Ичалковского муниципального района от 06.03.2017г. № 127 " Приложение 1  |
| **"Перечень основных мероприятий Муниципальной Программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы"**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№п/п** | **Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе** | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансированиявсего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу, указать орган исполнительной власти согласовавший объект,  |
| федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | **2015 г.** |   |
| Ремонт автодороги по пер. 1-ый Советский и пер 2-ой Советский в с. Кемля, 0,7 км | 3 022,665 |  |   | 3 022,665 |  | 2015 | Первый зам.Главы администрации А.А.Сусенков | Завершение строительства |
| Реконструкция автодороги по ул. Октябрьская, ул.Кооперативная 1, ул.Кооперативная 2 в с.Ичалки | 12 294,468 | 12 294,468 |   |   |  |   |   |   |
| Реконструкция автодороги по ул. Октябрьская, ул.Кооперативная 1, ул.Кооперативная 2 в с.Ичалки | 5 430,257 | 5 430,257 |   |   |   | 2015 | **"** | По наказам избирателей 2,5 км |
| Изготовление ПСД на реконструкцию дороги по ул.Октябрьская в с.Ичалки | 350 |   |   | 350 |   | 2015 |  |   |
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 3372,665 |   |   | 3372,665 |   | 2015 |   |   |
| **Итого за 2015 г. (тыс. рублей)** | **24 470,06** | **17 724,73** | **0,00** | **6 745,33** | **0,00** | **х** | **х** | **х** |
| **2016 г.** |
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 4333,416 |   |   | 4333,416 |  | 2016 |  |  |
| Ремонт автодороги по пер. 1-ый Советский и пер 2-ой Советский в с. Кемля, 0,7 км 2-я очередь погашение задолженности | 4299,57 |   |   | 4299,57 |  | 2016 |  |  |
| Строительство автодороги по ул.Красная Звезда и ул.Революционная, с.Ичалки - 2,573км | 15 324,973 | 15 324,973 |   |   |   | 2016 | **"** | По наказам избирателей |
| Изготовление ПСД на строительство дороги по ул.Красная Звезда и ул.Революционная в с.Ичалки | 457,476 |  |   | 457,476 |  | 2016 |  |   |
| Подъезд к д/саду "Радуга" в с.Кемля | 456,171 |  |   | 456,171 |  | 2016 |  |   |
| Изготовление техплана на ул.Рабочая в с.Кемля | 2,100 |  |   | 2,1 |  |   |  |   |
| Изготовление ПСД на строительсво подъезда к кладбищам в с.Вечкусы  | 59,752 |  |   | 59,752 |  | 2016 |  |   |
| Изготовление ПСД на строительство дорог по ул.Почтовая, ул.Новая, ул.Мира на ст. Оброчное  | 278,100 |  |   | 278,1 |  | 2016 |  |   |
| Изготовление ПСД на строительство дорог по ул.Московская в с. Оброчное  | 119,900 |  |   | 119,9 |  |   |  |   |
| Изготовление ПСД на строительство дорог по улицам с. Береговые Сыреси и с. Селищи с выходом на автодорогу Лада-Ведянцы | 196,615 |  |   | 196,615 |  |   |  |   |
| Изготовление ПСД на ремонт дороги по ул.Октябрьская в с.Кемля  | 149,90 |  |   | 149,9 |  |   |  |   |
| Изготовление ПСД на ремонт дороги по ул.Юбилейная, ул.Комарова, 1-й Ленинский пер. в с.Кемля | 198,0 |  |   | 198,0 |  |   |  |   |
| **Итого за 2016 г. (тыс. рублей)** | **25 875,97** | **15 324,97** | **0,00** | **10 551,00** |  | **х** | **х** | **х** |
| **2017 г.** |
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 2129,2 |   |   | 2129,2 |  | **2017** |  |  |
| Строительство автодороги по улицам с. Береговые Сыреси и с. Селищи с выходом на автодорогу Лада-Ведянцы 2,771 км | 28 716,65 | 28 716,65 |   |   |   | **2017** |  |  |
| Строительство автодороги по ул. Ленина в с.Гуляево1,1 км | 7298,307 | 7298,307 |   |   |   | **2017** |  |   |
| Строительство автодороги по ул.Октябрьская, с.Кемля - 2,573км погашение задолженности |   |   |   |   |   | **2017** |  |   |
| Ремонт дороги по ул.Юбилейная, ул.Комарова, 1-й Ленинский пер. в с.Кемля 1,331 км 6127,33 | 4765,1 |   |   | 4765,1 |  | **2017** |  |  |
| **Итого за 2017 г. (тыс. рублей)** | **42909,26** | **36015,0** | **0,0** | **6894,3** |  | **х** | **х** | **х** |
| **2018 г.** |
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | **2095,8** |  |  | **2095,8** |  |  |  |  |
| Ремонт дороги по ул.Юбилейная, ул.Комарова, 1-й Ленинский пер. в с.Кемля 1,331 км 6127,33 | **1362,23** |  |  | **1362,23** |  |  |  |  |
| Строительство автодороги по ул. Строителей 0,76км и ул.Абаимовой в с.Кемля - 0,67 км | 4508,77 |   |   | 4508,77 |  |  |  |  |
| Строительство автодороги к кладбищам в с.Кемля | 3030 |   | 3030 |  |  |  |  |  |
| Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,56 км | 2325,56 |   | 2325,56 |   |  |  |  |  |
| Строительство автодороги по ул. Набережная, с.Ичалки - 1,10км | 8800 |   | 8800 |   |   | 2018 | Первый зам.Главы администрации А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Гражданская, с.Ичалки - 0,50км | 3 500 |   | 3 500 |   |   | 2016 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Почтовая в с.Рождествено -3,65м и автодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 1,20км | 23 000 |   | 23 000 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Рождествено -0,6км | 4 800 |   | 4 800 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,00 км | 6 500 |   | 6 500 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Заводская, с.Смольный -0,65 км | 4 200 |   | 4 200 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Приозерная, с.Смольный -0,70 км | 4 200 |   | 4 200 |   |   | 2018 | Первый зам.Главы администрации А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6 124,76 |   | 6 124,76 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Кирова, с.Лада- 1,8км | 10 000 |   | 10 000 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
| Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное | 2 500 |   | 2 500 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
| Реконструкция автодороги по ул.Пролетарская, с.Кемля - 0,7км и по ул.Гагарина, с.Кемля- 0,50км | 5 803,64 |  | 5 803,64 |  |  | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
|  Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,8 км | 14400 |   | 14400 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3300 |   | 3300 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3900 |   | 3900 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,40км | 2400 |   | 2400 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Московская 1,1км, Первомайская с.Оброчное- 0,8км | 15200 |   | 15200 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7200 |   | 7200 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля - 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3500 |   | 3500 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4500 |   | 4500 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14700 |   | 14700 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -1,00км | 6500 |   | 6500 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 6500 |   | 6500 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Кемля - 0,7км и по ул.Гагарина, с.Кемля- 0,50км | 1240,942 |   | 1240,942 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Реконструкция автодороги по ул.Красная Горка в с.Рождествено -1,0 км 2-я очередь | 6000 |   | 6000 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Романова, с.Кемля - 0,40км и по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля - 0,56км | 4035,098 |   | 4035,098 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
| **Итого 2018 год** | **186 126,80** | **0,00** | **178 160,00** | **7 966,80** |  | **х** | **х** | **х** |
| **2019год** |
| Содержание дорог местного значения и уличных дорог | **2359,2** |  |  | **2359,2** |  |  |  |  |
| Строительство дорог | **3171** |  |  | **3171** |  |  |  |  |
| Строительство автодороги по ул.30 лет Победы, с.Кемля- 0,54км | 2 700 |   |   | 2 700 |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
| Реконструкция автодороги по ул.Осянина в с.Рождествено -3,6км и ул.Новая - 0,7км | 24 400 |   | 24 400 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Кооператиная в с.Кендя 1,20км | 5 400 |   | 5 400 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км | 13 000 |   | 13 000 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Молодежная, с.Смольный -0,60 км | 3 600 |   | 3 600 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км | 7 500 |   | 7 500 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Толстого,с.Кемля -0,35 км | 1 200 |   | 1 200 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.К.Маркса, с.Ичалки - 0,40км | 2 400 |   | 2 400 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
| Строительство автодороги по ул.Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул.Ленинская, с.Кендя - 1,00км | 11 000 |   | 11 000 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
| **Итого 2019 год** | **76 730** | **0** | **68 500** | **8 230** |  | **х** | **х** | **х** |
| **Итого за 2015-2019 г. (тыс. рублей)** | **356 112,29** | **69 064,66** | **246 660,00** | **40 387,63** |  | **х** | **х** | **х** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  Приложение к постановлению администрации Ичалковского муниципального района от 06.03.2017г. № 127 "Приложение №2 |
| **"Ресурсное обеспечение основных мероприятий Муниципальной Программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019 годы"**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№п/п** | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансированиявсего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу, указать орган исполнительной власти согласовавший объект,  |
| федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|   | **2015 г.** |   |
|   | Ремонт автодороги по пер. 1-ый Советский и пер 2-ой Советский в с. Кемля, 0,7 км | 3 022,665 |  |   | 3 022,665 |  | 2015 | Первый зам.Главы администрации А.А.Сусенков | Завершение строительства |
|   | Реконструкция автодороги по ул. Октябрьская, ул.Кооперативная 1, ул.Кооперативная 2 в с.Ичалки | 12 294,468 | 12 294,468 |   |   |  |   |   |   |
|   | Реконструкция автодороги по ул. Октябрьская, ул.Кооперативная 1, ул.Кооперативная 2 в с.Ичалки | 5 430,257 | 5 430,257 |   |   |   | 2015 | **"** | По наказам избирателей 2,5 км |
|   | Изготовление ПСД на реконструкцию дороги по ул.Октябрьская в с.Ичалки | 350 |   |   | 350 |   | 2015 |  |   |
|   | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 3372,665 |   |   | 3372,665 |   | 2015 |   |   |
|   | **Итого за 2015 г. (тыс. рублей)** | **24 470,06** | **17 724,73** | **0,00** | **6 745,33** | **0,00** | **х** | **х** | **х** |
|   | **2016 г.** |
|   | **Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них"** |
|   | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 4333,416 |   |   | 4333,416 |  | 2016 |  |  |
|   | Ремонт автодороги по пер. 1-ый Советский и пер 2-ой Советский в с. Кемля, 0,7 км 2-я очередь | 4299,57 |   |   | 4299,57 |  | 2016 |  |  |
|   | Подъезд к д/саду "Радуга" в с.Кемля | 456,171 |  |   | 456,171 |  | 2016 |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |   |  |  |
|  | **Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них"** |
|  | Разработка документации по планировке территориии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Революционная и Красная звезда, с.Ичалки - 1,20км | 15324,973 | 15324,973 |   |  |  |  |  |  |
|   | Изготовление ПСД на строительство дороги по ул.Красная Звезда и ул.Революционная в с.Ичалки | 457,476 |   |   | 457,476 |   | 2016 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Изготовление техплана на ул.Рабочая в с.Кемля | 2,100 |  |   | 2,1 |  |   |   |   |
|   | Изготовление ПСД на строительство дорог по ул.Почтовая, ул.Новая, ул.Мира на ст. Оброчное  | 278,100 |  |   | 278,1 |  | 2016 |   |   |
|   | Изготовление ПСД на строительсво подъезда к кладбищам в с.Вечкусы  | 59,752 |  |   | 59,752 |  | 2016 |  |   |
|   | Изготовление ПСД на строительство дорог по улицам с. Береговые Сыреси и с. Селищи с выходом на автодорогу Лада-Ведянцы | 196,615 |  |   | 196,615 |  |   |  |   |
|   | Изготовление ПСД на строительство дорог по ул.Московская в с. Оброчное  | 119,900 |  |   | 119,9 |  |   |  |   |
|   | Изготовление ПСД на ремонт дороги по ул.Октябрьская в с.Кемля  | 149,90 |  |   | 149,9 |  |   |  |   |
|   | Изготовление ПСД на ремонт дороги по ул.Юбилейная, ул.Комарова, 1-й Ленинский пер. в с.Кемля | 198,0 |  |   | 198,0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Итого за 2016 г. (тыс. рублей)** | **25 875,97** | **15 324,97** | **0,00** | **10 551,00** |  | **х** | **х** | **х** |
|   | **2017 г.** |
|   | **Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них"** |
|   | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 2129,2 |   |   | 2129,2 |  |  |  |  |
|   | Ремонт дороги по ул.Юбилейная, ул.Комарова, 1-й Ленинский пер. в с.Кемля 1,331 км 6127,33 | 4765,1 |   |   | 4765,1 |  | **2017** |  |  |
|   | **Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них"** |
|   | Строительство автодорог по улицам с. Береговые Сыреси и с. Селищи с выходом на автодорогу Лада-Ведянцы | 28 716,650 |  | 28 716,650 |  |  | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул. Ленина в с.Гуляево1,1 км | 7298,307 |   | 7298,307 |   |   | **2017** |  |  |
|   | **Итого за 2017 г. (тыс. рублей)** | **42909,3** | **0,0** | **36015,0** | **6894,3** |  | **х** | **х** | **х** |
|   | **2018 г.** |
|   | **Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них"** |
|   | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | **2095,8** |  |  | **2095,8** |  |  |  |  |
|   | Ремонт дороги по ул.Юбилейная, ул.Комарова, 1-й Ленинский пер. в с.Кемля 1,331 км 6127,33 | **1362,23** |  |  | **1362,23** |  |  |  |  |
|   | **Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них"** |
|   | Строительство автодороги по ул. Строителей 0,76км и ул.Абаимовой в с.Кемля - 0,67 км | 4508,77 |   |   | 4508,77 |  |  |  |  |
|   | Строительство автодороги к кладбищам в с.Кемля | 3030 |   | 3030 |  |  |  |  |  |
|   | Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,56 км | 2325,56 |   | 2325,56 |   |  |  |  |  |
|   | Строительство автодороги по ул.Набережнаяая, с.Ичалки - 1,10км | 8 800 |   | 8 800 |   |   | 2016 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Гражданская, с.Ичалки - 0,50км | 3 500 |   | 3 500 |   |   | 2016 | **"** | По наказам избирателей |
|   |  Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,8 км | 14400 |   | 14400 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3300 |   | 3300 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3900 |   | 3900 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,40км | 2400 |   | 2400 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Московская 1,1км, Первомайская с.Ульянка - 0,8км | 15200 |   | 15200 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7200 |   | 7200 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля - 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3500 |   | 3500 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4500 |   | 4500 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14700 |   | 14700 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -1,00км | 6500 |   | 6500 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 6500 |   | 6500 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Кемля - 0,7км и по ул.Гагарина, с.Кемля- 0,50км | 1240,942 |   | 1240,942 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Реконструкция автодороги по ул.Красная Горка в с.Рождествено -1,0 км 2-я очередь | 6000 |   | 6000 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Романова, с.Кемля - 0,40км и по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля - 0,56км | 4035,098 |   | 4035,098 |   |   | 2017 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Почтовая в с.Рождествено -3,65м и автодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 1,20км | 23 000 |   | 23 000 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Рождествено -0,6км | 4 800 |   | 4 800 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,00 км | 6 500 |   | 6 500 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Заводская, с.Смольный -0,65 км | 4 200 |   | 4 200 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Приозерная, с.Смольный -0,70 км | 4 200 |   | 4 200 |   |   | 2018 | Первый зам.Главы администрации А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6 124,76 |   | 6 124,76 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Кирова, с.Лада- 1,8км | 10 000 |   | 10 000 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное | 2 500 |   | 2 500 |   |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Реконструкция автодороги по ул.Пролетарская, с.Кемля - 0,7км и по ул.Гагарина, с.Кемля- 0,50км | 5 803,64 |  | 5 803,64 |  |  | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
|   | **Итого 2018 год** | **186 126,80** | **0,00** | **178 160,00** | **7 966,80** |  | **х** | **х** | **х** |
|   | **2019год** |
|   | **Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них"** |
|   | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | **2359,2** |  |  | **2359,2** |  |  |  |  |
|   | **Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них"** |
|   | Строительство дорог | **3171** |  |  | **3171** |  |  |  |  |
|   | Строительство автодороги по ул.30 лет Победы, с.Кемля- 0,54км | 2 700 |   |   | 2 700 |   | 2018 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Реконструкция автодороги по ул.Осянина в с.Рождествено -3,6км и ул.Новая - 0,7км | 24 400 |   | 24 400 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Кооператиная в с.Кендя 1,20км | 5 400 |   | 5 400 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км | 13 000 |   | 13 000 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Молодежная, с.Смольный -0,60 км | 3 600 |   | 3 600 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км | 7 500 |   | 7 500 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Толстого,с.Кемля -0,35 км | 1 200 |   | 1 200 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.К.Маркса, с.Ичалки - 0,40км | 2 400 |   | 2 400 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|   | Строительство автодороги по ул.Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул.Ленинская, с.Кендя - 1,00км | 11 000 |   | 11 000 |   |   | 2019 | **"** | По наказам избирателей |
|   | **Итого 2019 год** | **76 730** | **0** | **68 500** | **8 230** |  | **х** | **х** | **х** |
|   | **Итого за 2015-2019 г. (тыс. рублей)** | **356 112,29** | **33 049,70** | **282 674,96** | **40 387,63** |  | **х** | **х** | **х** |