П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от	27.11.2018г.				                             № 620

с. К е м л я

Об утверждении муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории  Ичалковского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ичалковского муниципального района от 31.03.2015г. №237 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории  Ичалковского муниципального района Республики Мордовия на 2015-2019г.г.» с 01.01.2019г.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

И. О. Главы Ичалковского

муниципального района                                        		 А.А. Сусенков

УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Администрации Ичалковского муниципального района  от 27.11.2018г.  № 620

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района»

с. Кемля, 2018 г.

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Наименование программы | «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Ичалковского муниципального района |
| Разработчик программы | Управление экономики и муниципальных программ Администрации Ичалковского муниципального района |
| Цели и задачи программы | Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияние на социально экономическое развитие Ичалковского муниципального района позволяет определить основную цель и задачи муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района» (далее – Программа). Цель Программы – содействие экономическому и социальному развитию Ичалковского муниципального района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети на территории района; повышение безопасности движения при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов и создание эффективного и разветвленного рынка транспортных услуг в Ичалковском муниципальном районе. Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач. В экономике: содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом; В социальной сфере: улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения; В бюджетной сфере: Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры; Оптимизация бюджетных расходов вследствие: повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования; В дорожном хозяйстве: формирование муниципальной дорожной сети на основе координируемого развития федеральных, областных автомобильных дорог. |
| Целевые показатели | Наличие межевых планов и технических паспортов на все объекты дорожного хозяйства общей протяженностью 52,73 км, увеличение дорог с асфальтобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием – на 49,934 км; снижение аварийности на дорогах района, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. |
| Основные мероприятия программы | Выполнение работ по оценке состояния улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий, созданию и ведению банка данных об их состоянии. Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных автомобильных дорог, инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог, реконструкция существующей улично-дорожной сети, улучшение качества работ по обслуживанию улично-дорожной сети. |
| Сроки реализации | 2019 – 2025 годы |
| Исполнители программы | Исполнители программы определяются на основании федерального закона от 05.04.2013г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Источник и объем финансирования | Объем финансирования Программы составляет –466632,75 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района – 118221,85 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2019 год – 29472,39 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –8521,7 тыс. руб. 2020 год – 49833,52тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –13387,6 тыс. руб.; 2021 год – 40725,48 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –19262,5 тыс. руб.; 2022 год – 46729,928 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –19262,5 тыс. руб.; 2023 год – 52052,068 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –19262,5 тыс. руб. 2024 год – 161439,365 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –19262,5 тыс. руб. 2025 год – 86380 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –19262,5 тыс. руб. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Транспорт — один из базовых элементов производственной и социальной структуры Республики Мордовия. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. Сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения играет роль опорного каркаса территориального и социально-экономического развития района, формирует надежные связи между населенными пунктами и объектами транспортной системы Ичалковского муниципального района. Однако она  не соответствует современным социальным, экономическим потребностям жителей района.

Не удовлетворительная  конъектура улично-дорожной сети негативно влияет на состояние окружающей среды. Улицы населенных пунктов не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, связаны с социально-экономическим развитием района, которое характеризуется переходом от экономического спада к периоду стабилизации и развития. В связи с этим в управлении пассажирским транспортом менее значимы антикризисные задачи и все более существенны задачи долгосрочного планирования.

Для обеспечения комплексного социально-экономического развития Ичалковского муниципального района целесообразно в 2019—2025 гг. завершить формирование сети автомобильных дорог района путем сохранения существующей сети автодорог, ремонта мостов и строительство новых дорог, дополняющих сложившуюся структуру сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений относится к вопросам местного значения поселений, т. е. ответственность за них несет Администрация Ичалковского муниципального района. В настоящий момент 248,71 км дорог по улицам населенных пунктов Ичалковского муниципального района требуют благоустройства (таблица).

Таблица

Перечень населенных пунктов Ичалковского муниципального района, требующих благоустройства улиц

| Сельское поселение, село | Протяженность дорог, требующих благоустройства улиц, км |
| --- | --- |
| Кемлянское Сельское поселение | 34,2 |
| Б-Сыресевское Сельское поселение | 38,7 |
| Гуляевское Сельское поселение | 11,9 |
| Ичалковское Сельское поселение | 24,1 |
| Кергудское Сельское поселение | 5,3 |
| Ладское Сельское поселение | 36,6 |
| Лобаскинское Сельское поселение | 18,7 |
| Оброчинское Сельское поселение | 14,5 |
| Парадеевское Сельское поселение | 17,9 |
| Р-Баевское Сельское поселение | 24,26 |
| Смольненское Сельское поселение | 22,55 |
| Всего: | 248,71 |

Создание на территории Ичалковского муниципального района современной перспективной сети автодорог требует активной работы по следующим направлениям:

— сохранение действующей сети автомобильных дорог за счет качественного содержания и ремонта;

— концентрация ресурсов на объектах, подлежащих завершению строительства или реконструкции и объектах с высокой степенью готовности, а также на более важных объектах: дороги к перспективным селам и по маршрутам следования школьного автобуса;

— увеличение доли дорог высоких технических категорий;

— улучшение качества выполняемых работ по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования и ремонту мостов;

— повышение технического уровня дорожной техники и материалов, которые во многом определяют качество и долговечность автодорог.

Содержание предлагаемых мероприятий:

1. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования протяженностью 49,934 км.

2. Сохранение действующей сети автомобильных дорог за счет качественного содержания.

3. Увеличение протяженности дорог II—III технической категории за счет грунтовых автодорог IV—V категории.

4. Оптимизация маршрутной сети, расширение практики организации туристических, экскурсионных и заказных поездок.

5. Создание системы контроля за состоянием пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками различных форм собственности, на уровне муниципалитета.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.

Основная цель программы – содействие экономическому и социальному развитию Ичалковского муниципального района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения.

Для её достижения необходимо руководствоваться схемами территориального планирования муниципальных образований.

Исходя из материалов разработанных схем территориального планирования и генеральных планов развития территорий в Программу включены объекты дорожного хозяйства следующих населенных пунктов:

Таблица 1

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Кемлянское сельское поселение | с.Кемля |
| Б-Сыресевское сельское поселение | с.Селищи |
|  | с.Папулево |
|  | с.Болдасево |
|  | с.Тарханово |
| Гуляевское сельское поселение | с.Гуляево |
|  | с.Кендя |
| Ичалковское сельское поселение | с.Ичалки |
| Ладское сельское поселение | с.Лада |
| Лобаскинское сельское поселение | с.Лобаски |
|  | с.Пермеево |
| Кергудское сельское поселение | с.Кергуды |
| Оброчинское сельское поселение | с.Оброчное |
|  | с.Троицкое |
|  | с.Н.Ичалки |
| Парадеевское сельское поселение | с.Парадеево |
| Р-Баевское сельское поселение | с.Рождествено |
| Смольненское сельское поселение | пос.Смольный |

Целью  Программы является увеличение  дорог с асфальтобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием – на 49,934 км.

Выполнение работ по строительству, реконструкции, и содержанию автомобильных дорог обеспечит сохранность существующей сети автодорог, приведет к расширению дорожной сети и повышению доступности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов, улучшит транспортно-эксплуатационное состояние дорог и повысит их технический уровень, позволит увеличить пропускную способность существующих магистралей, уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий, сократит время передвижения людей по существующим маршрутам передвижения пассажирского транспорта, а также организовать регулярное автобусное сообщение между всеми населенными пунктами муниципального района, что приведет к повышению качества оказания услуг населению в сфере перевозок пассажиров и багажа.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.

В экономике:

содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;

В социальной сфере:

улучшение транспортной доступности  всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

В бюджетной сфере:

Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры;

Оптимизация бюджетных расходов вследствие:

повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования;

В дорожном хозяйстве:

формирование муниципальной  дорожной сети на основе  координируемого развития федеральных, областных автомобильных дорог.

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Реализация Программы предусматривается за счет  средств районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 466632,75 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района 118221,8 тыс. рублей. Объем финансирования по годам:

2019 год –  29472,39 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –8521,7 тыс. руб.

2020 год – 49833,52тыс. руб., в т. ч.  за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –13387,6 тыс. руб.;

2021 год –  40725,48 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –19262,5 тыс. руб.;

2022 год – 46729,928 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –19262,5 тыс. руб.;

2023 год – 52052,068 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –19262,5  тыс. руб.

2024 год – 161439,365 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –19262,5  тыс. руб.

## 2025 год – 86380 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –19262,5 тыс. руб.

## Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом  складывающейся экономической ситуации по всем направлениям, а также объемом районного бюджета  и бюджетов поселений на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы.

Раздел 4. Механизм реализации программы.

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнители программы определяются на основании федерального закона от 05.04.2013г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета (муниципального дорожного фонда) осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Первым заместителем Главы Администрации Ичалковского муниципального района.

| Приложение 1 к постановлению администрации Ичалковского муниципального района от 27.11.2018г. № 620 |
| --- |
| Перечень основных мероприятий Муниципальной Программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района " |
| Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу |
|  |  |  | федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 2019 г. |  |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Пролетарская, с.Кемля - 0,7км и по ул.Гагарина, с.Кемля- 0,50км-1,172 км | 7 053,36 |  | 6700,692 | 352,668 |  | 2019 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Капитальный ремонт дороги по ул.Советская площадь в с.Кемля | 15000 |  | 14250,000 | 750,000 |  | 2019 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 7419,03 |  |  | 7419,03 |  | 2019 | " |  |
|  | Итого за 2019 г. (тыс. рублей) | 29 472,39 | 0,00 | 20 950,69 | 8 521,70 | 0,00 | х | х | х |
|  | 2020 г. |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 11452,31 |  |  | 11452,31 |  | 2020 | " |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Гражданская в с.Ичалки, 0,8 км | 5 315,37 |  | 5033,372 | 282 |  | 2020 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Строительство автодороги по ул.Почтовая в с.Рождествено -1,75м | 9 435,000 |  | 8963,250 | 471,750 |  | 2020 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 2,1км | 16 500,000 |  | 15675,000 | 825,000 |  | 2020 |  | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Стр-во автодороги по ул.Кирова в с.Лада 0,85 км | 7 130,84 |  | 6774,298 | 356,542 |  | 2020 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Итого за 2020 г. (тыс. рублей) | 49 833,52 | 0,00 | 36 445,92 | 13 387,60 |  | х | х | х |
|  | 2021 г. |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 13624,1 |  |  | 13624,1 |  | 2021 | " |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Строителей 0,76км и ул.Абаимовой в с.Кемля - 0,67 км | 4508,77 |  |  | 4508,770 |  | 2021 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Строительство автодороги к кладбищам в с.Кемля 1,5 км | 15 000,000 |  | 14250,000 | 750,0 |  | 2021 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Строительство автодороги по ул.Речная, с.Кемля - 0,25 км | 2 500,000 |  | 2375,000 | 125,0 |  | 2021 |  | ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,505 км | 5 092,608 |  | 4837,978 | 254,630 |  | 2021 | " | ПСД имеется |
|  | Итого за 2021 г. (тыс. рублей) | 40725,48 | 0,0 | 21463,0 | 19262,5 |  | х | х | х |
|  | 2022 г. |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 17816,846 |  |  | 17816,846 |  | 2022 |  |  |
|  | Реконструкция а/дороги подъезд к с.Вечкусы 0,85 км | 6 565,040 |  | 6236,788 | 328,252 |  | 2022 |  | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Красная Горка в с.Рождествено -1,2 км 2-я очередь | 6 628,000 |  | 6296,600 | 331,400 |  | 2022 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Строительство автодороги по ул.Московская 0,994км | 5 500,000 |  | 5225,000 | 275,000 |  | 2022 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Строительство автодороги по ул.Первомайская с.Ульянка 1,1 км | 6 000,000 |  | 5700,000 | 300,000 |  | 2022 |  | ПСД нет |
|  | Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное 0,6535 км | 4 220,042 |  | 4009,040 | 211,002 |  | 2022 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Итого 2022 год | 46 729,928 | 0,000 | 27 467,428 | 19 262,500 |  | х | х | х |
|  | 2023год |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 17536,733 |  |  | 17536,733 |  | 2023 | " |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Набережная, с.Ичалки - 1,10км | 8 800,000 |  | 8360,000 | 440,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство подъезда к с.Резоватово 0,585 км | 5 015,335 |  | 4764,568 | 250,767 |  | 2023 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,5 км | 11 000,000 |  | 10450,000 | 550,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3 300,000 |  | 3135,000 | 165,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3 900,000 |  | 3705,000 | 195,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,50км | 2 500,000 |  | 2375,000 | 125,000 |  | 2023 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Итого 2023 год | 52 052,068 | 0,000 | 32 789,568 | 19 262,500 |  |  |  |  |
|  | 2024 год |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 11779,507 |  |  | 11779,507 |  | 2024 | " |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7 200,000 |  | 6840,000 | 360,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля - 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3 500,000 |  | 3325,000 | 175,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4 500,000 |  | 4275,000 | 225,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14 700,000 |  | 13965,000 | 735,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -2,00км | 20 000,000 |  | 19000,000 | 1000,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 4 800,000 |  | 4560,000 | 240,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Романова, с.Кемля по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля - всего 0,595 | 4 035,098 |  | 3833,343 | 201,755 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Рождествено -0,6км | 4 800,000 |  | 4560,000 | 240,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Первомайская в с.Рождествено -1,55км | 10 850,000 |  | 10307,500 | 542,500 |  | 2024 |  | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Кулакова в с.Рождествено -0,9 км | 6 300,000 |  | 5985,000 | 315,000 |  | 2024 |  | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,80 км | 10 850,000 |  | 10307,500 | 542,500 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Заводская, с.Смольный -2,3 км | 23 000,000 |  | 21850,000 | 1150,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Приозерная, Южная, Заречнаяс.Смольный -2,9 км | 29 000,000 |  | 27550,000 | 1450,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6 124,760 |  | 5818,522 | 306,238 |  | 2024 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей ПСД имеется |
|  | Итого 2024 год | 161 439,365 | 0,000 | 142 176,865 | 19 262,500 | 0,000 |  |  |  |
|  | 2025 год |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 15730 |  |  | 15730 |  | 2025 | " |  |
|  | Строительство автодороги по ул.30 лет Победы, с.Кемля- 0,55 км | 4 950,000 |  | 4702,500 | 247,500 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Осянина в с.Рождествено -3,6км и ул.Новая - 0,7км - 4,1 км | 24 000,000 |  | 22800,000 | 1200,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооператиная в с.Кендя 1,20км/5,4 млн.р | 5 400,000 |  | 5130,000 | 270,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км/13 млн.р | 13 000,000 |  | 12350,000 | 650,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Молодежная, с.Смольный -0,60 км/3,6 млн.р | 3 600,000 |  | 3420,000 | 180,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км/7,5 млн.р | 7 500,000 |  | 7125,000 | 375,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Толстого,с.Кемля -0,35 км/1,2 млн.р | 1 200,000 |  | 1140,000 | 60,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Строительство автодороги по ул.Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул.Ленинская, с.Кендя - 1,00км/11 млн.р | 11 000,000 |  | 10450,000 | 550,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |
|  | Итого 2025 год | 86 380,000 | 0,000 | 67 117,500 | 19 262,500 | 0,000 | х | х | х |
|  | Итого за 2019-2025 г. (тыс. рублей) | 466 632,75 | 0,00 | 348 410,95 | 118 221,80 | 0,00 | х | х | х |

| Приложение 2 к постановлению администрации Ичалковского муниципального района от 27.11.2018г. № 620 |
| --- |
| Ресурсное обеспечение основных мероприятий Муниципальной Программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района " |
| Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу, указать орган исполнительной власти согласовавший объект, |
|  |  |  | федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территориии, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | 2019 г. |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Пролетарская, с.Кемля - 0,7км и по ул.Гагарина, с.Кемля- 0,50км - 1,172 | 7 053,36 |  | 6700,692 | 352,668 |  | 2019 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" |
|  | Капитальный ремонт дороги по ул.Советская площадь в с.Кемля | 15000 |  | 14250,000 | 750,000 |  | 2019 | " | По наказам избирателей |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 7419,03 |  |  | 7419,03 |  | 2019 | " |  |
|  | Итого за 2019 г. (тыс. рублей) | 29 472,39 | 0,00 | 20 950,69 | 8 521,70 | 0,00 | х | х | х |
|  | 2020 г. |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 11452,31 |  |  | 11452,31 |  | 2020 | " |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территориии, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Строительство автодороги по ул. Гражданская в с.Ичалки, 0,8 км | 5 315,37 |  | 5033,372 | 282 |  | 2020 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Почтовая в с.Рождествено -1,75м | 9 435,000 |  | 8963,250 | 471,750 |  | 2020 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительствоавтодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 2,1 км | 16 500,000 |  | 15675,000 | 825,000 |  | 2020 |  | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Кирова в с.Лада | 7 130,84 |  | 6774,298 | 356,542 |  | 2020 | " | По наказам избирателей |
|  | Итого за 2020 г. (тыс. рублей) | 49 833,52 | 0,00 | 36 445,92 | 13 387,60 |  | х | х | х |
|  | 2021 г. |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 13624,1 |  |  | 13624,1 |  | 2021 | " |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территориии, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Строительство автодороги по ул. Строителей 0,76км и ул.Абаимовой в с.Кемля - 0,67 км | 4508,77 |  |  | 4508,770 |  | 2021 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги к кладбищам в с.Кемля 1,5 км | 15 000,000 |  | 14250,000 | 750,000 |  | 2021 | " |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,56 км | 5 092,608 |  | 4837,978 | 254,630 |  | 2021 | " |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Речная, с.Кемля - 0,25 км | 2 500,000 |  | 2375,000 | 125,000 |  | 2021 |  |  |
|  | Итого за 2021 г. (тыс. рублей) | 40725,5 | 0,0 | 21463,0 | 19262,5 |  | х | х | х |
|  | 2022 г. |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 17816,846 |  |  | 17816,846 |  | 2022 |  |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территориии, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Реконструкция а/дороги подъезд к с.Вечкусы 0,85 км | 6 565,040 |  | 6236,788 | 328,252 |  | 2022 |  |  |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Красная Горка в с.Рождествено -1,2 км 2-я очередь | 6 628,000 |  | 6296,600 | 331,400 |  | 2022 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Московская 0,994 км | 5 500,000 |  | 5225,000 | 275,000 |  | 2022 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Первомайская с.Ульянка - 1,1км | 6 000,000 |  | 5700,000 | 300,000 |  | 2022 |  | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное стоимость 2,5 млн.р | 4 220,042 |  | 4009,040 | 211,002 |  | 2022 | " | По наказам избирателей |
|  | Итого 2022 год | 46 729,928 | 0,000 | 27 467,428 | 19 262,500 |  | х | х | х |
|  | 2023год |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 17536,733 |  |  | 17536,733 |  | 2023 | " |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территориии, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Строительство автодороги по ул.Набережная, с.Ичалки - 1,10км | 8 800,000 |  | 8360,000 | 440,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство подъезда к с.Резоватово 0,585 км | 5 015,335 |  | 4764,568 | 250,767 |  | 2023 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,5 км | 11 000,000 |  | 10450,000 | 550,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3 300,000 |  | 3135,000 | 165,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3 900,000 |  | 3705,000 | 195,000 |  | 2023 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,40км | 2 500,000 |  | 2375,000 | 125,000 |  | 2023 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  | Итого 2023 год | 52 052,068 | 0,000 | 32 789,568 | 19 262,500 |  |  |  |  |
|  | 2024 год |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 11779,507 |  |  | 11779,507 |  | 2024 | " |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территориии, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7 200,000 |  | 6840,000 | 360,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля - 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3 500,000 |  | 3325,000 | 175,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4 500,000 |  | 4275,000 | 225,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14 700,000 |  | 13965,000 | 735,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -2,00км | 20 000,000 |  | 19000,000 | 1000,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 4 800,000 |  | 4560,000 | 240,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Романова, с.Кемля - и по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля - 0,595 | 4 035,098 |  | 3833,343 | 201,755 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Рождествено -0,6км | 4 800,000 |  | 4560,000 | 240,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Первомайская в с.Рождествено -0,6км | 10 850,000 |  | 10307,500 | 542,500 |  | 2024 |  | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Кулакова в с.Рождествено -0,6км | 6 300,000 |  | 5985,000 | 315,000 |  | 2024 |  | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,00 км | 10 850,000 |  | 10307,500 | 542,500 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Заводская, с.Смольный -2,3 км | 23 000,000 |  | 21850,000 | 1150,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Приозерная, Южная, Заречная в пос.Смольный -2,9км | 29 000,000 |  | 27550,000 | 1450,000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6 124,760 |  | 5818,522 | 306,238 |  | 2024 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей |
|  | Итого 2024 год | 161 439,365 | 0,000 | 142 176,865 | 19 262,500 | 0,000 |  |  |  |
|  | 2025 год |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них" |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 15730 |  |  | 15730 |  | 2025 | " |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территориии, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |
|  | Строительство автодороги по ул.30 лет Победы, с.Кемля- 0,55км/2,7 млн.р | 4 950,000 |  | 4702,500 | 247,500 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Осянина в с.Рождествено -3,6км и ул.Новая - 0,7км/24 млн.руб | 24 000,000 |  | 22800,000 | 1200,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооператиная в с.Кендя 1,20км/5,4 млн.р | 5 400,000 |  | 5130,000 | 270,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км/13 млн.р | 13 000,000 |  | 12350,000 | 650,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Молодежная, с.Смольный -0,60 км/3,6 млн.р | 3 600,000 |  | 3420,000 | 180,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км/7,5 млн.р | 7 500,000 |  | 7125,000 | 375,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Толстого,с.Кемля -0,35 км/1,2 млн.р | 1 200,000 |  | 1140,000 | 60,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Строительство автодороги по ул.Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул.Ленинская, с.Кендя - 1,00км/11 млн.р | 11 000,000 |  | 10450,000 | 550,000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |
|  | Итого 2025 год | 86 380,000 | 0,000 | 67 117,500 | 19 262,500 | 0,000 | х | х | х |
|  | Итого за 2019-2025 г. (тыс. рублей) | 466 632,75 | 0,00 | 348 410,95 | 118 221,80 | 0,00 | х | х | х |